| # | Hạng mục | Nhãn MoSCoW | Vì sao chọn nhãn này |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa lỗi hiển thị sai cước sau khuyến mãi (đang thu sai tiền khách) | Must | Thiếu sửa lỗi thì vẫn thu sai tiền khách, không thể phát hành bản mới an toàn. |
| 2 | Áp mã khuyến mãi khi đặt xe | Must | Đây là chức năng cốt lõi của chương trình khuyến mãi. |
| 3 | Thanh toán bằng ví RikkeiPay (khách vẫn trả được tiền mặt) | Could | Khách vẫn có thể trả tiền mặt nên có cách thay thế tạm thời. |
| 4 | Hẹn giờ đặt xe trước (không cần cho chương trình khuyến mãi; đội chưa bàn xong cách làm) | Won’t | Không cần cho đợt này, cách làm chưa thống nhất; để lần sau. |
| 5 | Chat với tài xế (khách vẫn gọi điện được) | Could | Khách vẫn gọi điện được nên không ảnh hưởng nhiều nếu bỏ. CSKH muốn Must nhưng chức năng này không bắt buộc để phát hành bản mới. |
| 6 | Giao diện trang trí cho chương trình khuyến mãi | Could | Có thì đẹp hơn nhưng thiếu vẫn phát hành được. Marketing muốn Must nhưng tính phù hợp chủ đề không đồng nghĩa với bắt buộc. |

(a) Bỏ #6 và #5 trước vì đây là các hạng mục Could, có thể trì hoãn mà ít ảnh hưởng. Giữ #1 và #2 đến cùng vì sửa lỗi thu sai cước và áp mã khuyến mãi là các chức năng thiết yếu của bản phát hành.

(b) Có, #3 đổi từ Could thành Should. Khi tài xế không còn nhận tiền mặt, ví RikkeiPay trở thành phương thức thanh toán cần thiết để khách trả tiền và phát hành bản mới.